|  | COMUNE DI BUSSETO Provincia di Parma |  |
| --- | --- | --- |

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

| Originale | N. 162 del 08/11/2003 |
| --- | --- |

| OGGETTO : | APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON LA DITTA “COSTRUZIONI LA TORRE” S.R.L. DI FIDENZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO PARTE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEL COMPARTO RESIDENZIALE “I CEDRI” |
| --- | --- |

L'anno duemilatre, addì otto del mese di  novembre, alle ore  11.00, nella Sala delle adunanze , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Gaudiello Dr.ssa Ilde

Intervengono i Signori:

| Cognome e Nome | Qualifica | Presenze |
| --- | --- | --- |
| LAURINI Dr. Luca | SINDACO | SI |
| TOSCANI Barbara | VICE-SINDACO | SI |
| BENASSI Sergio | ASSESSORE | NO |
| TESTA Gilberto | ASSESSORE | SI |
| PERACCHI Nara | ASSESSORE | SI |
| FRATTI Salima | ASSESSORE | NO |
|  |  | PRESENTI: 5 ASSENTI: 2 |

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

| OGGETTO : | APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON LA DITTA “COSTRUZIONI LA TORRE” S.R.L. DI FIDENZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO PARTE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEL COMPARTO RESIDENZIALE “I CEDRI” |
| --- | --- |

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

	che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 in data 29/12/1992 veniva approvato il progetto presentato dalla ditta STEFIM S.r.l. di Fornovo Taro (PR) per l’attuazione del piano particolareggiato di iniziativa privata denominato “I Cedri”, relativo ad un appezzamento di terreno ubicato nella zona nord/ovest del Capoluogo, classificato quale “zona residenziale di espansione” nel vigente P.R.G.;

	che con atto a firma del notaio dr. Massimo Galli di Zibello in data 24/02/1993 al n. 11402 di rep. - n. 767 della racc., veniva perfezionata la convenzione tra il Comune di Busseto e la ditta STEFIM S.r.l. di Fornovo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e per la successiva cessione delle opere stesse e delle aree di urbanizzazione primaria a secondaria a servizio dell’appezamento di terreno in questione;

	che con concessione edilizia n. 122 rilasciata in data 03/03/1993 veniva autorizzata la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio del comparto in questione e che le opere stesse sono state iniziate in data 15/03/1993 come risulta dalla comunicazione di inizio lavori pervenuta al protocollo in data 09/03/1993 al n. 1622;

Considerato :

	che la ditta STEFIM S.r.l. in data 22/11/1994 al n. 6976 di prot. ha presentato richiesta di variante al piano particolareggiato approvato con la deliberazione consiliare n. 139/1992 e che con lettera in data 01/04/1995 n. 1144 di prot. il Comune ha comunicato il diniego alla richiesta di variante in quanto non conforme alle N.T.A.;

	che avverso il suddetto diniego in data 29/05/1995 è stato presentato ricorso avanti al T.A.R. di Parma, ricorso respinto con sentenza n. 594/1998 in data 18/11/1998;

	che in data 16/01/1999 la ditta STEFIM ha presentato ricorso giurisdizionale presso il Consiglio di Stato contro la sentenza del T.A.R. di Parma n. 594/1998 sulla quale a tutt’oggi il Consiglio di Stato non si è ancora espresso;

Considerato che la ditta Stefim S.r.l. in attesa dell’esito del ricorso pendente avanti al Consiglio di Stato, ha di fatto sospeso i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sulle aree interessate al ricorso nonché il completamento e la finitura di alcune opere sulle aree non interessate dal contenzioso;

Considerato che nel frattempo i lotti edificabili sono stati in buona parte edificati e che i cittadini ivi residenti lamentano il mancato completamento delle opere di urbanizzazione primaria per cui, permanendo l'inerzia della ditta concessionaria, risulta improrogabile un intervento da parte del Comune per porre rimedio alla situazione in essere;

Considerato che la Soc. Costruzioni La Torre S.r.l. di Fidenza, subentrata alla ditta STEFIM S.r.l., per variazione della denominazione sociale a seguito di atto notaio dr. Laura Riboni in data 25/07/2001 n. 6453 di rep., in data 19/09/2003 al n. 11080 di prot. ha presentato richiesta di concessione per la realizzazione ed il completamento delle opere urbanizzazione primaria già previste dal progetto originario approvato con la deliberazione n. 139/1992 e non in contrasto con la richiesta di variante rigettata, oggetto del ricorso pendente avanti al Consiglio di Stato, allegando alla stessa un atto unilaterale di impegno alla realizzazione delle suddette opere in tempi diversi e comunque entro il mese di dicembre 2004;

Rilevato che la suddetta domanda ed il relativo atto unilaterale prevedono in particolare:

a)	il completamento con la posa del tappetino del marciapiede nella parte di lottizzazione sud-est in fregio ai lotti 1-2-3-4-5-6 (via B. Orlando);

b)	il completamento del raccordo stradale tra la strada di lottizzazione (Via Martini) e la Provinciale Fidenza / Cremona conformemente al progetto iniziale approvato dall’ANAS;

c)	il completamento dell’asfaltatura con tappetone di Via Martini sino al raccordo di cui alla lettera b) compreso;

d)	realizzazione del marciapiede mancante e completamento della parte esistente e non ultimata, in fregio ai lotti 7-8-9-10 (Largo Nino Rota e tratto Via Martini);

e)	sistemazione e completamento della pista ciclabile (di collegamento tra Largo Nino Rota e Via Europa);

f)	tombinatura del canale a lato della Strada Provinciale Fidenza / Cremona nel tratto da Via Mendelsshon fino alla intersezione tra  la Strada Provinciale Fidenza / Cremona e Via Balsemano, completa di camerette di ispezione e caditoie stradali per una lunghezza di ml. 165,00 circa;

da  realizzarsi a partire dal novembre 2003 con ultimazione entro il dicembre 2004;

Considerato che con lettera in data 24/10/2003 n. 12402 di prot. è stata comunicata formale accettazione, con alcune modifiche ed integrazioni, della proposta di transazione presentata dalla ditta Costruzioni La Torre S.r.l. ed in particolare della tempistica per la realizzazione degli interventi sopra descritti e che la ditta stessa con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 29/10/2003, acquisito in data 04/11/2003 al n. 12786 di prot. ha deliberato di stipulare con il Comune di Busseto l'accordo transattivo in questione conferendo al Presidente della Società Sig. Faroldi Fabrizio ogni più ampio potere per la sottoscrizione dello stesso;

Visto lo schema di accordo transattivo di cui all’art. 1965 e seguenti del Codice Civile, predisposto dagli uffici comunali sulla falsariga dell'atto unilaterale presentato dalla ditta Costruzioni La Torre S.r.l., atto a disciplinare i rapporti tra il Comune di Busseto e la ditta stessa per l’esecuzione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria a servizio della lottizzazione “I Cedri” così come previste dal piano particolareggiato approvato con la deliberazione consiliare n. 129/1992, non in contrasto col progetto di variante rigettato dal Comune e meglio evidenziate negli elaborati tecnici (Tav. 6 - Parcheggio - verde pubblico e pista ciclabile; Tav. 10 - fognature e Tavola : progetto creazione nuovo innesto fra la ex Strada Statale n. 588 e la strada della lottizzazione "I Cedri") allegati al suddetto schema di accordo;

Considerato che l’intesa raggiunta pur non prevedendo il totale completamento delle opere, prevede comunque la realizzazione di una buona parte dei lavori sospesi e non eseguiti a seguito del ricorso in essere e consentono il completamento delle opere viarie e pedonali a servizio della lottizzazione;

Considerato che detto accordo consente  la realizzazione in tempi brevi delle opere in questione, in luogo della procedura in "danno" all'impresa che comporterebbe l'assunzione preliminare dei lavori in capo all'Ente, per poi agire in rivalsa nei confronti della ditta, addebitando ulteriori oneri di natura risarciatoria;

Considerato che a garanzia dell’adempimento di quanto previsto dal suddetto accordo il Comune si potrà comunque valere sulla fideiussione presentata dalla ditta all’atto della stipula della convenzione originaria e che in  caso di mancato rispetto dei tempi o di mancata esecuzione dei lavori il Comune potrà dar corso alla esecuzione d’ufficio dei lavori stessi rivalendosi sulla fideiussione prestata dalla ditta;

Visto il piano particolareggiato di iniziativa privata approvato con la deliberazione consiliare n. 139 del 29/12/1992, nonché gli elaborati tecnici allegati alla pratica edilizia n. 122/1993 relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio del comparto residenziale in questione;

Vista a convenzione stipulata in data  24/02/1993 al n. 11402 di rep. - raccolta 767 - a firma del notaio Dr. Massimo Galli di Zibello con la quale sono stati perfezionati di rapporti tra il Comune di Busseto e la ditta STEFIM S.r.l. di Fornovo (ora Costruzioni La Torre S.r.l. di Fidenza) per l'attuazione del piano particolareggiato approvato con la deliberazione n. 129/1992;

Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 28 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Regolatore Generale;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera in esame, rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto la presente deliberazione non  comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

1.	di approvare lo schema di - accordo transattivo - ex art.  1965  e seguenti del codice civile, predisposto dagli uffici comunali, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, atto a disciplinare i rapporti tra il Comune di Busseto e la ditta Costruzioni La Torre S.r.l. di Fidenza per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e completamento delle opere di urbanizzazione a servizio del comparto residenziale denominato "I Cedri",  già previste dal progetto approvato con la deliberazione consiliare n. 129/1992 e non in contrasto con il progetto di variante rigettato dal Comune e oggetto di ricorso avanti al Consiglio di Stato;

2.	di dare mandato al responsabile del servizio tecnico – manutentivo per quanto di competenza in esecuzione dei presente atto nonché per la sottoscrizione dell'atto di cessione e acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione a servizio dei comparto in questione;

3.	di dare atto che a garanzia dell’adempimento di quanto previsto dal suddetto accordo il Comune si potrà comunque valere sulla fideiussione presentata dalla ditta STEFIM S.r.l. (ora Costruzioni La Torre S.r.l.) all’atto della stipula della convenzione originaria e che in  caso di mancato rispetto dei tempi o di mancata esecuzione dei lavori il Comune potrà dar corso alla esecuzione d’ufficio dei lavori stessi rivalendosi sulla fideiussione prestata dalla ditta;

4.	di dichiarare, con apposita unanime e separata votazione,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

5.	di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo  consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.L. 18/8/2000 n. 267.-

Letto, confermato e sottoscritto

| IL SINDACO (Dr. Luca Laurini) | Il Segretario Comunale (Gaudiello Dr.ssa Ilde) |
| --- | --- |

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta: [X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 10 novembre 2003 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il Segretario Comunale Gaudiello Dr.ssa Ilde

ESECUTIVITA' La presente deliberazione: [ ] è divenuta esecutiva il 20/11/2003 ai sensi dell'art. 124, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.